РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БОРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

36 сессия									                       II созыв

# РЕШЕНИЕ

21 февраля  2012 г. 							                                  №  II-36-178

п. Боровой

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории Боровского сельского поселения, на 2012 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 года № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных Правлением государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля 2011 г., протокол № 222 с изменениями

Совет РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения, на 2012 год» (дополнительный транш);

- Опубликовать настоящее решение в вестнике муниципального образования «Боровское сельское поселение»

Глава

Боровского сельского поселения							Е.С.Ругоева

|  | Утверждена Решением Совета Боровского сельского поселения № II-36-178 от 21 февраля 2012 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  НА 2012 ГОД»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

расположенных на территории Боровского сельского поселения, на 2012 год»

| Наименование Программы | - Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. расположенных на территории Боровского сельского поселения, на 2012 год» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) |
| Заказчик Программы-Уполномоченный орган Республики Карелия | - Боровское сельское поселение |
| Основные разработчики Программы | - Боровское сельское поселение |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; улучшение условий проживания граждан. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: организация активной агитационно-разъяснительной работы с населением; разработка и проведение публичных процедур отбора участников программ; обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта и внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 год: отрабатываются организационные и финансовые механизмы; готовится нормативная база; выполняется капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ремонт крыш; разработка проектно-сметной документации (локальные и объектные сметы). |
| Исполнители Программы | - Боровское сельское поселение; -Товарищества собственников жилья (далее –ТСЖ); -управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме для управления домов (далее управляющие организации). |
| Объем и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2012 год составляет 10563399,00 рублей (100%), из них: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 7684977,00 рублей (72,75%); -средства бюджета Республики Карелия – 1175126,00 рублей (11.125%); -средства местных бюджетов – 1175126,00 рублей (11.125%) -средства собственников помещений –528170,00 рублей (5%). |
| Планируемые показатели выполнения Программы | - реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту элементов многоквартирных домов общей площадью - 6244,6 кв м.; произвести ремонт: крыш - 1741 кв.м; ремонт внутридомовых электрических сетей с установкой энергосберегающего оборудования; ремонт фасадов – 4828,45 кв.м. осуществить работы, направленные на снижение износа многоквартирных домов; снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70%; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных домах на содержание жилых помещений на 20%; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания – 0,183 тыс.граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность систем жизнеобеспечения; расчетная величина экономической эффективности составит в 2012 году - 371161 тыс.рублей; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Боровского сельского поселения, осуществляющая в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, предусмотренных Законом и доходов (расходов) ТСЖ, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. ежеквартально на 5 число следующего за отчетным периодом; ежегодно – не позднее 25 января года, следующего за отчетным, направляет отчет Уполномоченному органу - Госкомиету РК по ЖКХ и энергетике, осуществляющему в рамках исполнения бюджета Республики Карелия учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда. |

Введение

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения, на 2012 год» разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Программа определяет условия и принципы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям Республики Карелия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств  Фонда и бюджета Республики Карелия.

Программа действует до 31 декабря 2012 года.

- Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных предприятий. Начиная с 1990-х годов отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Общая площадь многоквартирных домов в Боровском сельском поселении на 01.01.2012 года составила 26,993  тыс. кв. метров.

За последние 15 лет капитальный ремонт жилых домов в поселении практически не проводился из-за отсутствия финансирования, периодичность капитального ремонта не соблюдалась, в результате происходило «старение» жилищного фонда.

Установленный стандарт для проведения капитального ремонта 3,4 рубля в месяц на 1 квадратный метр общей площади жилья возмещает 20% фактической потребности средств на проведение капитального ремонта и не сдерживает рост износа жилищного фонда. Согласно нормативной цикличности необходимо ежегодно направлять на капитальный  ремонт из всех источников финансирования   8.16 млн. рублей.

Износ основных фондов жилищного хозяйства, получаемый на основе оценочных методик по балансовой стоимости объектов, характеризуется следующими показателями:

в 2009 г.          в 2010 г.          в 2011г.		в 2012г. 	в 2013 г.

- жилищный фонд                          53.1%              54.4%             55.7%		  57.0% 	 58.3%

Причинами возникновения этих проблем являются: 
     -  естественное старение домов;
     -  недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
     -  нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
     - сдача в эксплуатацию жилых домов, возведенных с нарушением строительных норм и правил;
     - потеря контроля  предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился;  
     - неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений;
     - высокий уровень износа основных фондов жилого фонда.

2. Программные мероприятия
Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки собственникам многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения на проведение капитального ремонта за счет средств  Фонда и бюджетов Республики Карелия и Боровского сельского поселения.

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,  которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и местных бюджетов и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы, приведен в Приложении 2.

Предоставление финансовой поддержки  муниципальным образованиям при проведении капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда и бюджета Республики Карелия осуществляется при условии соблюдения в  соответствующем муниципальном образовании обязательных условий, установленных частью 1 статьи 14 Федерального Закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы  предусматривает использование финансовых средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- бюджета Республики Карелия;

- местных бюджетов муниципальных образований;

- ТСЖ, средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также объем долевого финансирования за счет средств Бюджета Республики Карелия, определенный в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. Фактические объемы финансирования Программы определяются ежегодно в соответствии с законодательством.

Минимальный объем средств ТСЖ, средств собственников помещений в многоквартирных домах должен составлять не менее 5 % от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Направляемые в соответствии с настоящей Программой на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 5 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Бюджет Республики Карелия и бюджеты муниципальных образований ежегодно финансируют расходы по проведению мониторинга выполнения программы, а также  связанные с информационной, пропагандистской, разъяснительной работы с гражданами и организациями по вопросам содержания и ремонта жилых домов.

4. Механизм реализации программы

Администрация Боровского сельского поселения принимает решение о включении в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, при наличии решений  общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе.

Преимущественное право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, бюджетов Республики Карелия и поселения имеют многоквартирные дома, земельные участки которых поставлены на государственный земельный учёт.

Расходование средств Фонда и бюджета Республики Карелия осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального Закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с учетом следующих  особенностей.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, не должна превышать предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах. Величины предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в зависимости от степени благоустройства дома и сроков проведения капитального ремонта приведены в приложении 1.

ТСЖ, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом,  привлекает подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с настоящей программой, из числа организаций прошедших муниципальный конкурсный отбор. Порядок проведения конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации настоящей Программы определяется Правительством Республики Карелия и приведен в Приложении 5.

ТСЖ,  выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом,  обеспечивают самостоятельно или с привлечением специализированных организаций ведение технического надзора за проведением капитального ремонта и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства.

5.Перечень многоквартирных домов, участвующих в Программе в 2012 году

| № п/п | Претенденты для участия в Программе |  | № п/п | Претенденты для участия в Программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гористая,1 |  | 26 | Железнодорожная,7а |  |
| 2 | Гористая,2 |  | 27 | Железнодорожная,13 |  |
| 3 | Гористая,3 |  | 28 | Железнодорожная,15 |  |
| 4 | Гористая,4 |  | 29 | Железнодорожная,16 |  |
| 5 | Гористая,5 |  | 30 | Жележнодорожная,16а |  |
| 6 | Гористая,6 |  | 31 | Железнодорожная,18 |  |
| 7 | Гористая,7 |  | 32 | Надежды,1 |  |
| 8 | Гористая,9 |  | 33 | Советская,1 |  |
| 9 | Гористая 9а |  | 34 | Советская,1а |  |
| 10 | Гористая,11 |  | 35 | Советская,1б |  |
| 11 | Гористая,11а |  | 36 | Советская,2 |  |
| 12 | Гористая,13 |  | 37 | Советская,6 |  |
| 13 | Гористая,14 |  | 38 | Советская,7 |  |
| 14 | Гористая,14а |  | 39 | Советская,8 |  |
| 15 | Гористая,15 |  | 40 | Советская,9 |  |
| 16 | Гористая,16 |  | 41 | Советская,10 |  |
| 17 | Гористая,16а |  | 42 | Школьная,4 |  |
| 18 | Гористая,18 |  | 43 | Школьная,6а |  |
| 19 | Гористая,19 |  | 44 | Школьная,6б |  |
| 20 | Гористая,21 |  | 45 | Школьная,8 |  |
| 21 | Гостиный, 1 |  | 46 | Школьная,8б |  |
| 22 | Гостиный,3 |  | 47 | Школьная,10 |  |
| 25 | Железнодорожная,5а |  |  |  |  |

6.Условия получения в 2012 году

финансовой поддержки на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов за счет средств Фонда

и средств бюджета Республики Карелия.

Получение субсидии за счет поступлений от Фонда и за счет средств бюджета Республики Карелия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов возможно при соблюдении следующих условий:

1) Осуществление деятельности на территории Боровского сельского поселения, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих не менее чем восемьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории Боровского сельского поселения организаций коммунального комплекса.

2) Деятельность на территории Боровского сельского поселения, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, и составляющих не менее чем восемьдесят процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Боровского сельского поселения и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем восьмьюдесятью процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

3) Наличие, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, и наличия товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, в не менее чем десяти процентах многоквартирных домов.

4) Завершение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта, в границах территории Боровского сельского поселения, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление.

5) Наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские счета).

6) Наличие графиков, утвержденных уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации и претендующими на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления и предусматривающих установление не позднее 1 января 2013 года тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.

7) Наличие предусматривающих не позднее 1 января 2012 года прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры правовых актов муниципальных образований (за исключением правовых актов муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

8) Не предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность в муниципальных образованиях, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление, на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (за исключением таких субсидий в отношении указанных объектов, которые находятся в границах территорий муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

9) Наличие муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной в соответствии со статьей 15 Федерального закона №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

10) Наличие установленных тарифов, надбавок и (или) тарифов на подключение, обеспечивающих необходимые для реализации производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры финансовые потребности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Боровского сельского поселения, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление

11) Выделение в соответствии со статьей 19 Федерального закона средств бюджетов муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия, на долевое финансирование региональной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

12) Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Карелия, являющимися получателями субсидий:

а)	одновременно с отчетами об исполнении местных бюджетов представления ежемесячных отчетов о выполнении мероприятий, и о произведенных расходах за счет средств субсидий по формам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия;

б)	отражения в местных бюджетах бюджетных ассигнований на выполнение расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, с присвоением уникальных кодов целевых статей согласно приказу  Министерства финансов РФ от 29.12.2007 № 161н « О внесении изменений  в указания  о порядке применения бюджетной классификации Российской федерации, утвержденные приказом  Министерства Финансов Российской федерации от 24.08.2007 № 74н»

12)  Обеспечение долевого финансирования  проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Боровского сельского поселения

7.Методика расчета размера субсидии

на капитальный ремонт  многоквартирного дома

Общий объем субсидии, которая может быть предоставлена собственникам помещений в многоквартирном доме для проведения капитального ремонта общего имущества собственников за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Республики Карелия и средств бюджета Боровского сельского поселения рассчитывается следующим образом:

Предполагаемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включая стоимость разработки проекта, иной документации, необходимой для проведения ремонта, (Собщ) определяется исходя из планируемых состава и видов работ. Состав и виды планируемых работ должны быть приняты решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Для расчета субсидии из общего состава работ необходимо выделить виды работ, предусмотренные частью 3 статьи 15 Федерального Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и определить их стоимость (Сфз).

Субсидия предоставляется только на объемы работ, определенные в соответствии с п. 2. настоящей Методики, с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме (Спред);

Минимальная доля средств собственников жилых помещений  многоквартирного дома (Дсобст, %),  определяется на общем собрании собственников помещений при принятии ими решения об участии в программе  капитального ремонта, и должна составлять не менее 5% от общего объема предоставляемых собственникам помещений субсидий и рассчитывается по формуле:

Ссобст = ,

Объем  субсидии  на долевое финансирование  капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств  Фонда, бюджета Республики Карелия и местного бюджета в случае если указанная стоимость не превышает предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме рассчитывается по формуле:

Ссубсидии= Сфз.-Ссобт.

Объем  субсидии  на долевое финансирование  капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств  Фонда, бюджета Республики Карелия и местного бюджета в случае если указанная стоимость  превышает предельную стоимость проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме рассчитывается по формуле:

Ссубсидии= Спредх Sпом. – Ссобст.   , где

Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме

8.Критерии отбора многоквартирных домов

для включения в перечень Программы в 2012 году

1.Для обеспечения единого подхода к включению и ранжированию  перечня многоквартирных домов в региональной программе  устанавливаются следующие критерии:

1.1. Технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности).

1.2. Организационные критерии:

Наличие документов кадастрового учёта земельных участков, занятых многоквартирным домом

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком);

1.3. Финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

2.Администрация Боровского сельского поселения осуществляет отбор перечня многоквартирных домов для включения в муниципальную программу капитального ремонта  и  определяет очередность проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно:

2.1. удельному весу каждого критерия, определенного исходя из необходимости выполнения наиболее приоритетных условий в данном муниципальном образовании;

2.2.  выполненному расчету показателей с присвоением баллов, установленных по  вышеперечисленным критериям;

2.3. установленного  по баллам ранжирования многоквартирных домов.

3. Администрация Боровского сельского поселения  в целях соблюдения прозрачных и публичных процедур отбора участников муниципальной программы капитального ремонта публикует в средствах массовой информации порядок отбора в перечень многоквартирных домов  и оценку очередности проведения капитального ремонта.

9. Критерии отбора многоквартирных домов для включения в адресный список для выделения в текущем году финансовых средств на проведение капитального ремонта в соответствии с Муниципальной целевой программой «Капитальный ремонт многоквартирных  домов Боровского сельского поселения».

| № | Наименование показателя | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Год постройки: |  |
|  | С 1963-1976г | 3 |
|  | С 1977 – 1984г. | 2 |
|  | С 1985- по 2008 | 1 |
| 2. | Наличие документов кадастрового учёта земельных участков, занятых МКД |  |
|  | Имеется | 5 |
|  | Не имеется | 0 |
| 3. | Виды ремонтных работ |  |
|  | Ремонт крыш | 4 |
|  | Ремонт внутридомовых электрических сетей | с щитовыми – 3 без щитовых - 2 |
|  | Ремонт внутридомовых тепловых сетей с установкой приборов учета | 3 |
|  | Ремонт внутридомовых водопроводных сетей с установкой приборов учета | 2 |
|  | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 1 |
|  | Ремонт подвальных помещений | 1 |
|  | Ремонт фасадов | 1 |
|  | Комплексный ремонт | 15 |
| 4. | Участие граждан в программе |  |
|  | Наличие заявления собственников и нанимателей жилых помещений о согласии в софинансировании программы | 3 |
|  | Отсутствие заявления собственников и нанимателей жилых помещений о согласии в софинансировании программы | 0 |
| 5. | Порядок поступления заявлений на участие в программе |  |
|  | Первое заявление | 47 |
|  | Второе и последующие заявления | 46 и ниже соответственно |

Адресный перечень домов Боровского сельского поселения

Калевальского муниципального района, расположенных по критериям отбора,

ранжирование домов осуществлено по уменьшению количества  баллов.

| №п/п | Адрес | Год | Наличие документов кадастрового учёта земельных участков, занятых МКД | Виды работ | Участие граждан в программе | Порядок поступления заявлений на участие в программе | Балл | Место |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Советская, 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 45 | 69 | 1 |  |  |
| 2 | Улица Гористая,15 | 3 | 5 | 10 | 3 | 46 | 67 | 2 |
| 3 | Улица Железнодорожная,16 | 3 | 5 | 13 | 3 | 41 | 65 | 3 |
| 4 | Улица Гористая, 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 47 | 64 | 4 |
| 5 | Переулок Гостиный,3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 40 | 64 | 5 |
| 6 | Улица Гористая, 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 44 | 61 | 6 |
| 7 | Улица Железнодорожная,18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 43 | 61 | 7 |
| 8 | Улица Гористая,13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 42 | 60 | 8 |
| 9 | Улица Гористая,11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 39 | 56 | 9 |
| 10 | Улица Железнодорожная,16а | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 11 | Улица Железнодорожная,13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 12 | Улица Железнодорожная, 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 13 | Переулок Гостиный,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Переулок Гостиный,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 15 | Улица Гористая,16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 16 | Улица Гористая,18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 17 | Улица Железнодорожная,5а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 18 | Улица Железнодорожная,7а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 19 | Переулок Гостиный, 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 20 | Улица Гористая,14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 21 | Улица Гористая,14а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 22 | Улица Гористая,16а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 23 | Улица Советская,1а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 24 | Улица Советская,1б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 25 | Улица Советская,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 26 | Улица Советская,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 27 | Улица Школьная,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 28 | Улица Школьная,6а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 29 | Улица Школьная,6б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 30 | Улица Школьная,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 31 | Улица Школьная,8а | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 32 | Улица Школьная,8б | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 33 | Улица Школьная,10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 34 | Улица Школьная,12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 35 | Улица Советская, 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 36 | Улица Советская, 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 37 | Улица Советская,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 38 | Улица Советская, 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 39 | Улица Гористая, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | Улица Гористая, 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 41 | Улица Гористая, 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 42 | Улица Надежды, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |

В данную таблицу не вошли дома из общего количества МКД, которые не подлежат капитальному ремонту:

| 1 | Гористая,2 | Срок эксплуатации менее 25 лет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гористая,4 |  |
| 3 | Гористая,6 |  |
| 4 | Гористая 9а |  |
| 5 | Гористая,11а |  |
| 6 | Гористая,19 |  |
| 7 | Гористая,21 |  |

10.Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в Республике Карелия на один квадратный метр общей площади помещений  в многоквартирных домах.

Предельный размер стоимости капитального ремонта на 1 кв.м. в Боровском сельском поселении составляет 7018 рублей, включая НДС

11.Перечень обязательных документов, прилагаемых муниципальным образованием к заявке на участие в региональной программе по проведению в 2012 году капитального ремонта многоквартирных домов.

- Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году, утвержденная правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования.

- Перечень коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования, и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по установленной Фондом форме.

- Перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования, по установленной Фондом форме.

- Перечень и тексты правовых актов*  муниципального образования, обеспечивающий формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, по установленной Фондом форме.

- Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых созданы товарищества собственников жилья, с указанием адресов мест расположения данных домов по установленной Фондом форме.

- План реформирования жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный правовым актом муниципального образования.

- Перечень и текст правового акта* органа местного самоуправления муниципального образования, утверждающего график, указанный в пункте 7 части 1 статьи 14 Федерального закона, и предусматривающий установление не позднее 1 января 2012 года тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей (по установленной Фондом форме).

- Перечень и текст правового акта* органа местного самоуправления муниципального образования, утверждающего график, указанный в пункте 9 части 1 статьи 14 Федерального закона, и предусматривающий установление не позднее 1 января 2012 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры (по установленной Фондом форме).

- Перечень и тексты правовых актов* муниципального образования, предусматривающих прекращение не позднее 1 января 2012 года предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не предоставляются), по установленной Фондом форме.

- Перечень и тексты правовых актов* муниципального образования, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские счета), по установленной Фондом форме.

- Выписки из правового акта Боровского сельского поселения о бюджете на 2011 год, предусматривающего долевое финансирование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, отражающие запланированное поступление и направления расходования финансовой поддержки за счет средств Фонда (в доходной части и расходной части соответствующих бюджетов).

- Копии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах об участии в муниципальной (региональной) адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с указанием работ по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона.

- Справки об общем количестве многоквартирных домов на территориях муниципальных образований по установленной Фондом форме.

- Справка или иной документ территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Карелия  об общей суммарной численности населения муниципального образования.

* Тексты муниципальных правовых актов и иных документов органов местного самоуправления должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица органов местного самоуправления.

12. Мониторинг реализации Программы.

Мониторинг реализации Программы ведет Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике  в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального Закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на основании отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований.

Отчет о расходовании средств государственной корпорации – Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Отчет) составляется нарастающим итогом с начала года:

ежемесячно - на первое число месяца, на 5 число месяца следующего за отчетным;

ежеквартально –  по состоянию на первое число, на 5 число месяца следующего за отчётным периодом;

ежегодно - на 1 января года, не позднее 25 января следующего за отчетным.

Отчет представляется Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике на бумажном носителе и в виде электронного документа на адрес электронной почты gkhrk@onego.ru:

ежемесячно - на 5 число месяца, следующего за отчетным;

ежеквартально – на 5 число месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет формируется по территории Боровского сельского поселения на основании данных:

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Данные составляются на основании:

кредитовых платежных поручений:

на поступление средств Фонда в бюджет Республики Карелия;

на поступление субсидий из бюджета Республики Карелия в местные бюджеты на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

дебетовых платежных поручений:

на списание средств Фонда со счета бюджета Республики Карелия;

на списание средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия, средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов со счета местного бюджета;

информации о проведении капитального ремонта, представленной товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно – строительными кооперативами, или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах органам местного самоуправления.

Администрация Боровского сельского поселения    осуществляющая в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, предусмотренных Законом и доходов (расходов) ТСЖ,  управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

ежемесячно по состоянию на 1-ое число - на 5 число месяца, следующего за отчетным;

ежеквартально – до 5 числа месяца, следующего за отчётным;

ежегодно – не позднее 25 января года, следующего за отчетным, направляет отчет Уполномоченному  органу - Государственному комитету Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, осуществляющему в рамках исполнения бюджета Республики Карелия учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда.

13. Показатели выполнения Программы     
     Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:

- контроля за  целевым использованием бюджетных средств;

- прозрачности механизма распределения и расходования бюджетных средств;

- привлечения внебюджетных средств, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

- Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. Увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- Объем финансирования проведения капитального ремонта;

- Изменение структуры управления жилищным фондом.

Показатели эффективности реализации Программы приведены в Приложении  2.

14. Порядок привлечения подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской  Федерации и Федерального закона подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны привлекаться ТСЖ либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией согласно «Порядку привлечения подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов» (Приложение 5).

Приложение 5

к Программе 
по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке привлечения товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками помещений в многоквартирном

доме управляющей организацией подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемую Правительством Республики Карелия (далее - Программа), с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

2. Положение предусматривает защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу.

3. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, осуществляется на основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива либо решения выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, принимаемых с учетом результатов проведения конкурсного отбора (далее - конкурсный отбор).

4. Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу (далее - заказчик), выступает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация.

5. Организатором конкурсного отбора является товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация либо юридическое лицо, привлеченное на основании договора заказчиком для осуществления функций организатора конкурсного отбора.

II. Функции заказчика

6. Заказчик осуществляет следующие функции:

принимает решение о проведении конкурсного отбора и несет расходы по его организации;

издает распорядительный документ о проведении конкурсного отбора;

определяет условия проведения конкурсного отбора (предмет работ, сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников конкурсного отбора, место и сроки проведения конкурсного отбора и др.);

определяет максимальную стоимость выполнения работ в соответствии с законодательством;

обеспечивает участникам конкурсного отбора возможность беспрепятственного доступа на объект, подлежащий капитальному ремонту.

III. Функции организатора конкурсного отбора

7. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:

организует подготовку документации для конкурсного отбора на основании задания заказчика;

публикует сообщение о проведении конкурсного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, а также размещает указанное сообщение на официальном сайте органа местного самоуправления (по согласованию);

предоставляет подрядным организациям необходимую документацию для конкурсного отбора и дает разъяснения;

обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в конкурсном отборе.

IV. Конкурсная комиссия

8. При проведении конкурсного отбора в состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика, собственников помещений в многоквартирном доме и представители органа местного самоуправления (по согласованию).

9. Заказчик не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования сообщения о проведении конкурсного отбора принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии.

10. При проведении конкурсного отбора члены конкурсной комиссии обязаны:

быть независимыми в принятии решений;

не разглашать ход обсуждения вопросов;

не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

11. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.

12. Участнику конкурсного отбора должно быть отказано конкурсной комиссией в участии в конкурсном отборе, если он:

не имеет предусмотренной законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации по конкурсному отбору;

имеет задолженность по обязательным платежам;

признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

не представил в установленные сроки документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями документации по конкурсному отбору.

К участию в конкурсном отборе не допускаются участники конкурсного отбора, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

V. Участники конкурсного отбора

13. В конкурсном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотренную законодательством разрешительную документацию  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный штатный состав, опыт работы по аналогичным работам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

14. Участник конкурсного отбора несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсном отборе.

15. Участники конкурсного отбора:

вправе предварительно ознакомиться с объектами конкурсного отбора по выполнению капитального ремонта;

представляют и регистрируют у организатора конкурсного отбора заявку на участие в конкурсном отборе, отражая в представляемой документации для конкурсного отбора правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурсного отбора;

вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе.

VI. Проведение конкурсного отбора

16. Сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется организатором конкурсного отбора в печатных изданиях, в которых публикуются официальные материалы органов местного самоуправления, и размещается на официальном сайте органа местного самоуправления (по согласованию) не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

17. Сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать сведения о:

наименовании организатора конкурсного отбора и/или заказчика и месте проведения конкурсного отбора;

виде работ и месте их выполнения;

сроках выполнения работ;

максимальной стоимости работ;

требованиях к участникам конкурсного отбора, установленных заказчиком;

размере, порядке и сроках внесения платы, взимаемой организатором конкурсного отбора за получение комплекта документации о конкурсном отборе, если такая плата установлена;

порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в конкурсном отборе.

18. Документация для конкурсного отбора должна содержать:

форму заявки на участие в конкурсном отборе;

краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора;

инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе, о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе и о порядке информирования участников конкурсного отбора  об его итогах;

требования к участникам конкурсного отбора, установленные заказчиком, и другую информацию.

19. В состав информации, отражаемой в анкете участника конкурсного отбора, входит:

полное и сокращенное наименование участника конкурсного отбора, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

идентификационный номер налогоплательщика;

заверенные копии учредительных документов и документов о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

наличие предусмотренной законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их технические и качественные характеристики;

цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурсного отбора;

отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года;

данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии разрешительных документов этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;

сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.

20. По усмотрению заказчика в состав информации, отражаемой в анкете участника конкурсного отбора, может также входить:

структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

банковские реквизиты;

профилирующее направление деятельности;

наличие квалифицированных работников;

опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

наличие производственной базы (техническая оснащенность);

текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);

бухгалтерский баланс участника конкурсного отбора за последний отчетный период.

21. Организатор конкурсного отбора предоставляет документацию о конкурсном отборе каждому участнику конкурсного отбора, который запрашивает такую документацию и вносит плату за документацию о конкурсном отборе, если такая плата установлена. Плата за документацию о конкурсном отборе не должна превышать расходы организатора конкурсного отбора на изготовление указанной документации.

22. Организатор конкурсного отбора обязан ответить на запрос участника конкурсного отбора в части разъяснения положений документации о конкурсном отборе.

23. В состав документов на участие в конкурсном отборе входят:

заявка на участие в конкурсном отборе;

заполненная анкета участника конкурсного отбора с приложением необходимых документов.

24. Комплект документов на участие в конкурсном отборе представляется организатору конкурсного отбора по адресу, указанному в документации для конкурсного отбора.

25. Организатор конкурсного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в конкурсном отборе. Участнику конкурсного отбора, представившему заявку на участие в конкурсном отборе, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

26. Конкурсная комиссия на заседании рассматривает заявки на участие в конкурсном отборе в предусмотренном документацией для конкурсного отбора месте и времени.

27. Участники конкурсного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией.

28. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника конкурсного отбора или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).

29. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсном отборе в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации для конкурсного отбора. При определении победителя конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие в конкурсном отборе на основе системы показателей, указанных в документации для конкурсного отбора, с использованием балльного метода оценки.

30. Для определения победителя конкурсного отбора конкурсная комиссия учитывает следующие показатели:

квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов;

наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов;

стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла;

деловая репутация - максимальное количество 2 балла;

профессиональная компетентность инженерно-технических работников и других работников - максимальное количество 8 баллов;

соответствие представленных участников конкурсного отбора предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - максимальное количество 5 баллов;

цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы - максимальное количество 7 баллов;

предлагаемые участниками конкурсного отбора технологии выполнения работ по капитальному ремонту - максимальное количество 7 баллов;

наличие добровольной сертификации - максимальное количество 2 балла.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, который по оценке конкурсной комиссии предложил лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и набрал наибольшее количество баллов.

31. В случае если конкурсный отбор признается несостоявшимся (подана одна заявка на участие в конкурсном отборе), то конкурсной комиссией может быть принято решение о возможности заключения договора с единственным участником конкурсного отбора.

32. В протоколе проведения конкурсного отбора указываются:

краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

наименования и адреса участников конкурсного отбора;

перечень участников конкурсного отбора, которые не прошли конкурсный отбор;

наименование победителя конкурсного отбора;

основания принятия конкурсной комиссией решения о признании участника конкурсного отбора его победителем.

33. Председатель конкурсной комиссии в трехдневный срок утверждает протокол о результатах конкурсного отбора.

34. После утверждения протокола о результатах конкурсного отбора их копии предоставляются участникам конкурсного отбора по их требованию.

35. В течение дня, следующего за днем утверждения протокола о выборе подрядной организации, заказчик доводит до собственников помещений путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, а также (при наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о таком решении с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчества индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

36. В трехдневный срок после утверждения протокола о результатах конкурсного отбора заказчик направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

37. Если организация, определенная по итогам конкурсного отбора, в установленный документацией для конкурсного отбора срок не подписывает договор, заказчик может принять решение о выборе подрядной организации (участнике конкурсного отбора), занявшего в конкурсном отборе второе место по предложению лучших условий выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  и сумме набранных баллов.