

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 августа 2021 г. ПРОЕКТ

п. Боровой

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Боровского сельского поселения от 29 марта 2018г. № 16**

**(с изменениями от 27.09.2018г., 28.11.2018г., 30.03.2019г., 25.07.2019г., 28.11.2019г., 12.03.2020г., от 30.10.2020, от 22.03.2021 г.)**

**Администрация Боровского сельского поселения постановляет:**

1. Муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Боровского сельского поселения» изложить в новой редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Боровского сельского поселения

от 26.08.2021 года № 32

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Боровского сельского поселения »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Боровского сельского поселения | | | | |
| Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации) | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных,  оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 100%  (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем  количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых  территорий;  Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в  общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 100%  общественных территорий;  Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан,  организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение 100%  планового года проектов благоустройства дворовых территорий | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 7 505,998 тыс. рублей, из них: | | | | |
| Год | Всего  (тыс.  рублей) | В том числе | | |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств муниципального образования | за счет  безвозмездных  поступлений  (граждан,  юридических  лиц) |
| 2018 | 4557,530 | 4191,500 | 251,490 | 114,540 |
| 2019 | 915,070 | 845,255 | 56,715 | 13,100 |
| 2020 | 668,330 | 630,500 | 37,830 | 0 |
| 2021 | 468,18080 | 441,680 | 26,50080 | 0 |
| 2022 | 461,48690 | 435,365 | 26,12190 | 0 |
| 2023 | 461,48690 | 435,365 | 26,12190 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **7 532,0908** | **6 979,665** | **424,7796** | **127,64** |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов;  2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.  3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД;  4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий;  6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;  7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. | | | | |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

**Общие положения.**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный сельский житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованности недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня сельскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в сельских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования «Боровское сельское поселение» в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 г. №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

Паспортом Национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24 декабря 2018 г. № 16;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301 -П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»,

Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2018 № 435-П "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 г. № 301-Г1»

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

Правилами благоустройства и санитарного содержания   
 территории муниципального образования «Боровское сельское поселение», утвержденные Решением Совета Боровского сельского поселения № II-37-175 от 19 октября 2017 г**.**

**В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:**

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Боровского сельского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Боровского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Боровского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета Боровского сельского поселения № II-39-192 от 05.05.2012 г Правила благоустройства и санитарного содержания   
 территории муниципального образования «Боровское сельское поселение» (далее - Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На территории Боровского сельского поселения расположен один населённый пункт – посёлок Боровой с численностью населения свыше 1000 человек, включающий 44 дворовых территории общей площадью 71,14 тыс. кв.м. На территории Боровского сельского поселения расположено 285 домов, из них 44 многоквартирных дома, 235 домов многоквартирных (двухквартирных) домов и 3 индивидуальных. При этом 100% МКД построено до 1995 года и уровень их благоустройства не соответствует современным требованиям.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Все дворы не имеют асфальтобетонного покрытия, грунтовое покрытие имеет высокую степень износа.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Боровского сельского поселения насчитывается 18 общественных территорий общей площадью 107,45 тыс. кв.м. Общее количество полностью неблагоустроенных общественных территорий составляет 5, частично благоустроенных – 9, или 25 и 56% соответственно. В 2018-2024 годах запланированы мероприятия по благоустройству 14 общественных территорий, что составит 100% от общего количества общественных территорий, требующих благоустройства.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий

Оценка текущего состояния благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 18 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 40,9 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | процентов | 0 | 0 | 16,3 |
| 4. | Количество и площадь общественных территорий | Единиц/ тыс.кв.м | 18/107,45 | 18/107,45 | 18/107,45 |
| 5. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Процент/ тыс.кв.м. | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 6,0/6,4 |
| 6. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 99,7 | 99,7 | 94 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Тыс. кв.м. | 0,00018 | 0,00018 | 0,00071 |
| 8. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 0 | 121,407 |
| 9. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

**Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики Боровского сельского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются**:

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее - населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением Администрации Боровского сельского поселения от 31.08.2017 года № 45 и № 44 от 29.11.2018 г.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Боровского сельского поселения как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

**К задачам муниципальной программы относятся следующие:**

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

Вовлечение граждан Администрацией Боровского сельского поселения в решение вопросов развития территории Боровского сельского поселения в 2018-2024 году планируется посредством следующих мероприятий:

Информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий.

Сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц.

Публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте Администрации Боровского сельского поселения <http://borovskoesp.ru_>.

Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.

Информирование жителей Боровского сельского поселения поселения о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).

Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

Опубликование протокола общественных обсуждений на сайте Администрации Боровского сельского поселения, а также в ГИС ЖКХ.

Утверждение проектов благоустройства территории на заседании Общественной комиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на сайте Боровского сельского поселения, а также в ГИС ЖКХ.

Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия.

Регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч.

Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту.

Открытие объекта с участием жителей Боровского сельского поселения.

Проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.

**Ожидаемые результаты подпрограммы:**

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

увеличится доля дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние по результатам проведения работ по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

будет подготовлена проектно - сметная документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

увеличится общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;

-будут созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей;

-увеличится число граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.

Сроки реализации программы: 2018 - 2024 годы. Этапы реализации выделяются по годам. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №2.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 году в Приложении № 3.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов благоустроенных в 2019 году в Приложении № 3.1.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов благоустроенных в 2020 году в Приложении № 3.2.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2021 году в Приложении № 3.3.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2022 году в Приложении № 3.4.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Графиком проведения инвентаризации в границах населенных пунктов Боровского сельского поселения, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в Приложении № 4.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении №5.

Администрация Боровского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Боровского сельского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Боровского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении № 15.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении № 6 (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в Приложении № 7;

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия до 31.12.2020 года, приведён в Приложении № 8 (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в Приложении №9.

порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в Приложении № 10.

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в Приложении № 11.

планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 14.

**III.** **Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2024 годы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

за счет средств бюджета Республики Карелия;

за счет средств местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия;

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении № 12.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы представлено в Приложении № 13.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

**IV.** **Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы**

1. Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.
2. Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.
3. Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
5. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
6. Установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
7. Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
8. В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).
9. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);
10. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при дополнительном перечне работ по благоустройству до 31.12.2020);
11. Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
12. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано).
13. Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.
14. Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Боровском сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
15. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Боровском сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
16. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

На территории Боровского сельского поселения инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2024 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.

График размещается на официальном сайте Боровского сельского поселения.

Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).

Паспорта формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - представителями общественных комиссий, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.

По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

Приложение 1

к муниципальной программе

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания**

**дворовых территорий в период 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателей** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс.  рублей | 114,54 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | | **Ответственный исполнитель** | | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** |  |  |  |
| **Задача 1. проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД** | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | | Собственники МКД | | 2018 | 2024 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов   1. Минимальный перечень работ: 2. Ремонт дворовых проездов.   2.Обеспечение освещения дворовых территорий.   1. Установка скамеек. 2. Установка урн 3. Дополнительный перечень работ до 31.12.2020:   1.Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).   1. Установка бордюрных камней. 2. Установка качелей. | |  | | 2018 | 2024 | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).  5.Оборудование детской (игровой) площадки.  6.Оборудование спортивной площадки.  7.Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).  8.Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.  9.0брезка деревьев и кустов.  10.Удаление аварийных деревьев.  11 .Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.  12.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.  13.Отсыпка дворовой территории (выравнивание).  14.Устройство площадок для выгула животных.  15.Оборудование велопарковки.  1б.Устройство ливневой канализации. | |  | |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД** | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД |  | | | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| **Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий** | | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия:  Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | | |  | 2018 | 2024 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 3.2 Мероприятия:  Проведение благоустройства общественных территорий: | | |  | 2018 | 2024 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| **Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий** | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | | |  | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия:  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | | |  | 2018 | 2024 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение**  **и площадь** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** | | |
| 1 | Гористая 1 | отсыпка дворового проезда, ограждение придомовой территории, скамейки, урны, дворовое освещение |
| 2 | Гористая 2 | установка ограждения |
| 3 | Гористая 4 | установка ограждения, скамейки, урны |
| 4 | Гористая 5 | установка ограждения, скамейки, урны, дворовое освещение, устройства площадок у подъездов |
| 5 | Гористая 7 | отсыпка дворового проезда, ограждение придомовой территории, скамейки, урны, дворовое освещение |
| 6 | Гористая 11 | устройство площадок у подъездов |
| 7 | Гористая 13 | установка ограждения |
| 8 | Гористая 15 | отсыпка дворового проезда, ограждение придомовой территории, скамейки, урны, дворовое освещение, устройство площадки у подъезда |
| 9 | Надежды 1 | ограждение придомовой территории, скамейки, урны, дворовое освещение |
| 10 | Железнодорожная 13 | отсыпка дворового проезда, установка скамеек, урн, дворовое освещение |
| 11 | Железнодорожная 18 | установка ограждения, скамейки, урны, дворовое освещение |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Детская игровая площадка по ул. Октябрьская у д. 12 | демонтаж деревянной, установка детского игрового и спортивного оборудования |
| 2 | Стадион по ул. Советская у д. 15 (частично) | установка ограждения волейбольной площадки |
| 3 | Детская игровая площадка по ул. Железнодорожная у д. 20 | установлена горка, качели, скамья, урна |

Приложение 3.1

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** | | |
| 1 | Ул. Советская д. 1а | отсыпка дворового проезда, скамейки, урны, дворовое освещение |
| 2 | Ул. Гористая д. 3 | ограждение придомовой территории, скамейки, урны, дворовое освещение |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Стадион у д. 15 по ул. Советская | Установка деревянной горки, приобретение и установка карусели, качелей, песочницы, скамеек |
| 2 | Зона отдыха у д. 7 по ул. Школьная | Установка скамеек, урн, АртОбъекта, освещения |

Приложение 3.2

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** | | |
| 1 | Ул. Гористая д.19 | отсыпка дворового проезда, скамейки, урны, дворовое освещение |
| 2 | Ул. Гористая д. 21 | отсыпка дворового проезда, скамейки, урны, дворовое освещение |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Лесопарковая зона вдоль ул. Октябрьская 1 этап | Вырубка деревьев, планировка территории |

Приложение 3.3

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Лесопарковая зона вдоль ул. Октябрьская 2 этап | Отсыпка и выравнивание территории, установка МАФ |
| 2 | Детская площадка по ул. Школьная д. 4 | Отсыпка территории, ремонт скамеек |

Приложение 3.4

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Лесопарковая зона вдоль ул. Октябрьская 2 этап | Прореживание лесного массива, установка МАФ |
| **Дворовые территории** | | |
| 1 | Ул. Советская д. 8 | Установка скамеек, урн, дворового освещения, отсыпка дворовой территории |
| 2 | Ул. Советская д. 10 | Установка скамеек, урн, дворового освещения, отсыпка дворовой территории |

Приложение 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории** |
| **Дворовые территории** | | |
| 1 | ул. Советская 1 |
| 2 | ул. Железнодорожная 5а |
| 3 | ул. Гористая 16 |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Общественное кладбище |
| 2 | Улица Гористая (центральная улица) |
| 3 | Улица Октябрьская (центральная улица) |
| 4 | Улица Железнодорожная (центральная улица) |
| 5 | Многофункциональная спортивная площадка по ул. Советская д. 15 |
| 6 | Улица Северная (центральная улица) |
| 7 | Улица Школьная (центральная улица) |
| 8 | Улица Советская (центральная улица) |
| 9 | Воинское захоронение |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование (адрес, место расположения) территории** | **Собственник (пользователь), номер, дата соглашения** | **Перечень мероприятий** | **Целевой показатель** | | **Срок реализации по годам** |
| **Единица**  **измерения** | **Количество** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию ГБУЗ «Калевальская Центральная районная больница», ул. Надежды д. 2 | ГБУЗ «Калевальская Центральная районная больница», Соглашение №1-ГС от 22.07.2019 г. с изменениями | Установка скамеек | шт | 5 | 2019-2021 |
| Установка цветников | шт | 5 | 2019-2021 |
| Удаление аварийно-опасных деревьев и прореживание лесного массива | Кв.м | 480 | 2019-2021 |
| 2 | Территория, прилегающая к зданию магазина ООО «АВВА» ул. Железнодорожная д.11 | ООО «АВВА» Соглашение № 2-ГС от 24.07.2019 года с изменениями | Удаление аварийно-опасных деревьев и вырубка подсада | Кв.м. | 60 кв.м. | 2021 |

Приложение 6

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия**

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение 7

к муниципальной программе

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| **1.3.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:  высота - 665мм;  ширина - 420 мм;  объем: 10 л |
| **2.2.** |  | | **Урна для мусора:**  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| **2.3.** |  | | **Урна уличная:**  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |

Приложение 8

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

**из бюджета Республики Карелия**

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
2. Установка бордюрных камней.
3. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной площадки.
7. Озеленение территории
8. Установка ограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
14. Устройство площадок для выгула животных.
15. Оборудование велопарковки.
16. Устройство ливневой канализации.

Приложение 9

к муниципальной программе

**Укрупненные показатели сметной стоимости**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

**в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.** | | |
|  | Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
|  | Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
|  | Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
|  | Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
|  | Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
|  | **Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.** | | |
|  | Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
|  | Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
|  | Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Установка скамеек.** | | |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 4. Установка урн.** | | |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).** | | |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. Установка бордюрных камней.** | | |
|  | Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
|  | Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
|  | Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
|  | Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
|  | Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. Установка качелей.** | | |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 - 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).** | | |
|  | Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
|  | Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
|  | Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.** | | |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.** | | |
|  | Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | комплект | 23419 |
|  | Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | комплект | 156561 |
|  | Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | комплект | 98 519 |
|  | Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | комплект | 1735245 |
|  | Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | комплект | 169017 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 11. Озеленение территории** | | |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 12. Установка ограждений.** | | |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.** | | |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.** | | |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | шт | 3677 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев** | | |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.** | | |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).** | | |
|  | Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | м2 | 362 |
|  | Засыпка песком с уплотнением. | м3 | 537 |
|  | **Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 19. Оборудование велопарковки.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 20. Устройство ливневой канализации.** | | |
|  | Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | м | 687 |
|  | Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | м | 4250 |
|  | Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | м | 1132 |

Приложение 10

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории. Действующий до 31.12.2020 года включительно.

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и(или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству; Данные условия распространяются до 31.12.2020 года

органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Боровского сельского поселения (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного (до 31.12.2020 года) перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным (до 31.12.2020 года) перечнями, предоставляются в Администрацию.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, действующего до 31.12.2020 года (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ и не может быть менее 3 процентов, но не более 50 процентов.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

11. Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня, действующего до 31.12.2020 года работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

Приложение 11

к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Боровского сельского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории до 31.12.2020 года;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Боровского сельского поселения (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного, действующего до 31.12.2020 года перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 1 августа.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 1 октября.

Приложение 12

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей)** | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Боровского сельского поселения на 2018-2024 годы» | Администрация Боровского сельского поселения | Бюджет Боровского сельского поселения | 902 | 0503;  0409 | 240F255550 | 244 | 251,490 | 56,715 | 37,830 | 26,50080 | 26,12190 | 26,12190 | 0 |
| Бюджет Республики Карелия | 902 | 0503;  0409 | 240F255550 | 244 | 251,490 | 8,453 | 6,30530 | 4,41680 | 4,35365 | 4,35365 | 0 |
| Бюджет Российской Федерации | 902 | 0503;  0409 | 240F255550 | 244 | 3940,010 | 836,802 | 624,1947 | 437,2632 | 431,0114 | 431,0114 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 902 | 0503;  0409 | 240F255550 | 244 | 114,54 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к муниципальной программе

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс.руб.) | | | | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | Средства бюджета муниципального образования –424,77960 тыс.руб;  Средств бюджета Республики Карелия предоставляемые на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды – 6979,665 тыс.руб.;  Средства безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – 127,64 тыс.руб.; | 4557,530 | 915,07 | 668,33 | 468,18080 | 461,48690 | 461,48690 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направлены на достижение  цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица  измерения | Знач пок за 2018 г | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2022г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2023г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2024г.) |
|
| 1. | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2. | **Задача 2.**   Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  | |  |

Приложение 14

к муниципальной программе

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адресный перечень** | **Площадь дворовой территории, кв.м.** | **Перечень мероприятий** | **Ответственный** | **Целевой показатель** | | **Срок реализации по годам** |
| **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Советска д. 1а |  | Межевание земельного участка, постановка на кадастровый учёт. | Администрация Боровского СП | шт | 1 | 2019 |
| 2 | Гористая д. 3 |  | шт | 1 | 2019 |
| 3 | ул. Советская 10 |  | шт | 1 | 2020-2024 |
| 4 | ул. Советская 1 |  | шт | 1 | 2020-2024 |
| 5 | ул. Железнодорожная 5а |  | шт | 1 | 2020-2024 |
| 6 | ул. Советская 8 |  | шт | 1 | 2020-2024 |
| 7 | ул. Гористая 16 |  | шт | 1 | 2020-2024 |
| 8 | ул. Гористая 19 |  | шт | 1 | 2020 |
| 9 | ул. Гористая 21 |  | шт | 1 | 2020 |

».

Глава

Боровского сельского поселения Л.В. Мостайкина