**Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Боровского сельского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды».**

Постановлением № 25 от 22 мая 2017 г. утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Боровского сельского поселения на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**.**

 Цель муниципальной программы - Повышение комфортности условий проживания населения

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Боровой;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий п. Боровой

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 5 809,407 тыс. рублей, из них:

377,0 тыс. рублей за счет средств муниципального образования;

5 311,00 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия;

121,407 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

 Благоустройство дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства бюджета муниципального образования | Минимальный перечень работ | **377,000** |
| Дополнительный перечень |
| средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия | Минимальный перечень работ | **889,649** |
| Дополнительный перечень | **2 651,051** |
| безвозмездные\* поступления в бюджет муниципального образования | Минимальный перечень работ | **3,500** |
| Дополнительный перечень | **117,907** |

При этом распределение объема средств, полученных органом местного самоуправления в 2017 году в качестве субсидии из бюджета Республики Карелия, следующим образом:

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

 - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия (Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия (Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой), установка бордюрных камней, установка качелей, устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки), оборудование детской (игровой) площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников), установка газонных ограждений, декоративных ограждений, обрезка деревьев и кустов, удаление аварийных деревьев, демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев, устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, отсыпка дворовой территории (выравнивание), устройство площадок для выгула животных, оборудование велопарковки, устройство ливневой канализации);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории.

В перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, а также иные определённые органом местного самоуправления Боровского сельского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году включены:

1. Обустройство стадиона по ул. Советская д.15 – 1 150,3 тыс. руб. (Установка тренажёрной беседки с 10 тренажёрами, установка воркаута, устройство покрытия под спортивным оборудованием и для волейбольной площадки, установка светодиодного светильника, устройство кровли на сцене, установка пешеходного металлического мостика
2. Благоустройство детской игровой площадки по ул. Северная д.3 – 200 тыс.руб. (Отсыпка территории, установка горки, качели-балансира, металлического ограждения)
3. Благоустройство детской игровой площадки по ул. Гористая д.12 -500 тыс. руб. (Отсыпка территории, установка скамеек, урн, карусели, устройство пешеходной дорожки из брусчатки и цветника, установка металлического ограждения, светодиодного светильника).

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквар****тирного дома** | **Название проекта** | **Итоговый балл** | **Стоимость проекта, руб.(ЗАЯВКА)** | **Субсидия из бюджета Республики Карелия, руб. (ЗАЯВКА)** | **Вклад бюджета МО (ЗАЯВКА)** | **Доля софинансирования физ. и юр. лиц на мин.перечень, руб.** | **Доля софинансирования физ. и юр. лиц по доп.перечню, руб.** |
| 1 | пер. Гостиный д.7 | Благоустройство дворовой территории д.7 по пер. Гостиный пос. Боровой | 62 | 199 571,00 | 189 221,00 | 750,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 2 | пер. Гостиный д.3 | Благоустройство дворовой территории д.3по пер. Гостиный пос. Боровой | 62 | 197 636,00 | 187 286,00 | 750,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 3 | пер. Гостиный д.5 | Благоустройство дворовой территории д.5 по пер. Гостиный пос. Боровой | 62 | 218 069,00 | 207 719,00 | 750,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 4 | ул. Железнодорожная д.16 | Благоустройство дворовой территории д.16по ул. Железнодорожная  | 60 | 57 026,00 | 55276 | 750,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5 | ул. Советская д.2 | Благоустройство дворовой территории д.2 по ул. Советская пос. Боровой | 58 | 187 680,00 | 181430 | 750,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6 | ул. Железнодорожная д.16а | Благоустройство дворовой территории д.16а по ул. Железнодорожная пос. Боровой | 58 | 59 996,00 | 56746 | 750,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Железнодорожная д. 18 | Благоустройство дворовой территории д. 18 по ул. Железнодорожная пос. Боровой | 58 | 40 335,00 | 38585 | 750,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 8 | пер. Гостиный. д.1 | Благоустройство дворовой территории д.1 по пер. Гостиный пос. Боровой | 58 | 198 344,00 | 192594 | 750,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 9 | ул. Гористая д.2 | Благоустройство дворовой территории д.2 по ул. Гористая пос. Боровой | 52 | 227 263,00 | 219313 | 750,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 10 | ул. Гористая д.6 | Благоустройство дворовой территории д. 6 по ул. Гористая пос. Боровой | 52 | 493 737,00 | 474580 | 750,00 | 0,00 | 18 407,00 |
| 11 | ул. Гористая д.18 | Благоустройство дворовой территории д.18 по ул. Гористая пос. Боровой | 52 | 174 725,00 | 168375 | 1 350,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 12 | ул. Гористая д.13 | Благоустройство дворовой территории д.13 по ул. Гористая пос. Боровой | 52 | 141 074,00 | 135324 | 750,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 13 | ул. Гористая д.11а | Благоустройство дворовой территории д.11а по ул. Гористая пос. Боровой | 52 | 248 886,00 | 238136 | 750,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 | ул. Гористая д.5 | Благоустройство дворовой территории д.5 по ул. Гористая пос. Боровой | 48 | 272 430,00 | 264680 | 750,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 15 | ул. Гористая д.9 | Благоустройство дворовой территории д.9 по ул. Гористая пос. Боровой | 48 | 282 619,00 | 274869 | 750,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 16 | ул. Гористая д.9а | Благоустройство дворовой территории д.9а по ул. Гористая пос. Боровой | 48 | 325 276,00 | 314926 | 1 350,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 17 | ул. Гористая д.11 | Благоустройство дворовой территории д.11 по ул. Гористая пос. Боровой | 48 | 191 206,00 | 185456 | 750,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 18 | ул. Железнодорожная д.15 | Благоустройство дворовой территории д.15 по ул. Железнодорожная пос. Боровой | 48 | 160 901,00 | 156151 | 750,00 | 0,00 | 4 000,00 |

 По состоянию на 28 ноября в полном объеме завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Практически в полном объеме завершены работы по благоустройству общественных территорий – ведутся работы по установке ограждения на детской игровой площадке по ул. Гористая и ул. Северная – задержка обусловлена плохими погодными условиями и задержкой доставки ограждения. В полном объеме работы по программе 2017 года планируется завершить 10 декабря 2017 года (может чуть раньше).

 Средства бюджета РФ,РК и собственников домов, предусмотренные на реализацию мероприятий программы 2017 года реализованы в полном объеме, остаток средств МО 10475,21.

 Информация о ходе реализации мероприятий программы размещается на сайте поселения, доводится до депутатов Совета Боровского сельского поселения, рассматривается на заседаниях общественной комиссии.

 Постановлением Администрации Боровского сельского поселения № 48 от 04 сентября утверждён и размещён на сайте поселения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Боровского сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Программу планируется утвердить до 30 ноября 2017 года, включив дворовые территории, на благоустройство которых заявки были поданы для включения в программу 2017 года, но не вошли. При изменении объемов работ по благоустройству дворовых территорий, ранжирование заявок будет произведено заново и изменения будут внесены в программу 2018-2022 года.

 Одним из условий участия в программе 2018 года было приведение правил благоустройства поселения в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр, в связи с чем, 19 октября 2017 года Решением Совета Боровского сельского поселения № III-37-175 утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Боровское сельское поселение» в новой редакции.

 Вся подробная информация, отчеты, стоимости работ и услуг по реализации мероприятий программы размещается на сайте ГИС ЖКХ в разделе «Программы в сфере ЖКХ», подраздел «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», ознакомиться с которой могут все желающие.