Информация о ходе реализации проекта

«Комфортная городская среда на территории п.Боровой» в 2020 году на 15.04.2020 г.

Соглашение подписано 23.01.2020. Предусмотрены следующие работы

Гористая 19 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения) – 130,326 тыс. руб. Заключен контракт на поставку скамеек, урн на сумму 23340,00

Гористая 21 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения) – 101,969 тыс. руб. Заключен контракт на поставку скамеек, урн на сумму 23340,00

Устройство Тропы здоровья в лесопарковой зоне (подготовительные работы для асфальтирования Тропы – вырубка кустарника, планировка территории, устройство откосов асфальтового покрытия) - 436 035,00